关于《鞍钢集团矿业有限公司作业审批管理办法》修订情况的汇报

# 安全环保部

现将《鞍钢集团矿业有限公司作业审批管理办法》修订情况汇报如下：

根据《鞍钢集团矿业有限公司规章制度管理规定》要求，本议案需经总经理办公会审议后组织实施。原有作业审批管理相关要求分散在《鞍钢集团矿业有限公司“一件一案”实施办法》（矿业办发〔2025〕7号）、《鞍钢集团矿业有限公司危险性较大作业管理规定》（矿业政办发〔2022〕61号）、《鞍钢集团矿业有限公司维检修安全管理实施细则》（矿业办发〔2025〕42号）三项制度中，存在标准不统一、流程不衔接、责任边界不清晰等问题，难以满足公司作业安全管控实际需求。为彻底解决上述问题，安全环保部联合工程设备保障部，依据鞍钢集团《关于进一步完善“一件一案”有关工作的通知》文件精神，对上述三项制度开展专项修订整合工作，同时广泛征求各基层单位及公司各职能部门意见，经多轮修改完善，形成本次修订后的管理办法，具体情况如下：

## 一、总体修订情况

本次修订以制度整合、流程优化、责任明晰、管控升级为核心原则，深度融合“一件一案”管理与危险性较大作业管控要求，对原制度内容进行全面优化重构。制度篇幅由原来的五章二十五条，修改为七章三十条，新增“作业风险等级划分”“作业监管和确认要求”“监督考核”三个核心章节，进一步补齐制度管控短板，构建起全流程、全要素的作业审批管理体系。

## 二、主要修订内容

（一）明确作业定义，统一概念界定（修改第1章总则）

针对原有制度概念模糊、界定不清的问题，逐一明确一件一案、工程施工项目、检维修项目、相关方、危险作业、交叉作业、危大工程等专业名称的定义，同时新增特殊作业名称，将其作为危险作业、交叉作业、危大工程作业的统称，实现专业术语标准化。在此基础上，细化需要办理“一件一案”的适用范围，科学精简审批事项，切实减少基层作业审批负担，提升审批工作效率。

（二）明确管理职责，细化责任分工(修改第2章管理职责)

整合原有制度中分散的管理职责，将原工程设备保障部、党政督查办相关职责统一纳入专业部门职责范畴，进一步厘清公司各专业部门、基层单位管理权限与工作责任，重点明确各专业部门对各单位作业审批执行情况的专业监督、现场检查及考核问责责任，构建起权责清晰、分工明确、协同联动的管理格局，杜绝责任真空。

# （三）细化作业分级，明确审批层级（新增第3章作业风险等级划分）

根据国家规范标准，结合公司实际情况，细化13项需要审批的单项作业的风险分级、审批要求。新增综合风险等级，按作业类型、作业人数、交叉单位数量划分为A、B、C三级，明确对应审批人员、监管责任人级别与现场监管要求，实现风险分级、精准管控。同时建立日统计日报告机制，实时掌握作业审批及实施动态。进一步理顺作业审批管理逻辑，明确内部自有检修执行“工单+危险作业审批”模式、相关方交叉作业由业主单位牵头审批、相关方独立作业由业主单位督促落实审批的差异化管理要求，确保审批流程贴合实际作业场景。

（四）完善审批要求，规范作业流程（修改第4章作业审批要求）

统一规范“一件一案”编制、填写及全流程审批环节，明确标准化审批流程：发起人编制→施工单位填报→安全技术交底→资质资格审核→逐级审批签字→现场条件确认→作业组织实施→作业收尾归档，实现全流程闭环管理，确保每个环节责任到人、有据可查。针对不同类型作业新增审批时限要求：项目一件一案审批时限≤30天；单项危险作业审批时限≤7天；临时用电审批时限≤15天；爆破、支护、空区治理作业实行一项一批；危大工程严格按照施工周期审批。同时完善作业审批执行变更的具体情形、审批流程及管理要求。

（五）强化现场管理，压实监管责任（新增第5章作业监管和确认要求）

作业前，监管人与监护人必须共同抵达现场，逐项核查安全技术措施落实情况，签字确认后方可开工；作业中，业主单位对A级风险作业实施全程旁站监管，对B、C级风险作业开展动态巡查管控，施工方监护人必须全程现场旁站，严禁擅自离岗、脱岗；作业后，业主与施工双方共同开展现场验收、收尾清理工作，及时回收归档一件一案原件，同步建立作业管理数据库，实现作业信息可追溯、可查询。额外强化作业区域管理要求，具备封闭条件的作业区域必须实行全封闭管理，严禁超范围施工、严禁无关人员进入危险作业区域，筑牢现场安全防线。

（六）强化制度执行，严格考核问责（新增第6章监督考核）

对未编制审批方案、安全措施不落地、审批代签、监护人脱岗等严重违规行为，考核2000元；对擅自变更作业方案、安全交底不到位等违规行为，考核1500元。针对制度执行过程中，审批流于形式、监督检查走过场等形式主义、官僚主义问题，从严追究相关单位及责任人责任，以严格考核倒逼制度落地执行。

（七）完善配套资料，强化技术支撑（修改第7章附则及配套文件）

同步对各类作业审批表进行优化完善，在集团模板基础上，增加“周边危险禁入区域告知”，以及作业过程及收尾监管确认表，实现作业全流程管理。结合不同作业类型风险特点，新增18类单项特殊作业安全措施模板，细化作业通用类安全防范措施，减轻基层单位作业审批表填写负担。配套制定《鞍钢矿业作业安全要求及防范要点》，与《鞍钢矿业设备检修作业安全技术标准》一同作为制度附件下发，为基层单位规范编制作业方案、制定安全防范措施提供全面、专业的技术支撑，切实提升基层作业安全管理水平。

## 三、修订意义与核心亮点

（一）修订意义

本次制度修订是公司规范作业安全管理、筑牢安全生产防线的关键举措，彻底解决了原有多项制度并行带来的标准不一、衔接不畅、责任不清等痛点问题，实现了作业审批管理的统一化、规范化、精细化。一方面，通过制度整合与流程优化，进一步压实各级安全管理责任，强化作业全流程风险管控，有效防范化解各类作业安全风险；另一方面，简化审批环节、细化操作标准、配套专业模板，切实为基层减负增效，提升作业审批与安全管理效率，推动公司安全管理体系更加完善、管理能力持续升级，为公司高质量发展提供坚实的安全制度保障。

（二）核心亮点

一是管控体系更全面，打破原有制度分散壁垒，融合“一件一案”与危大作业管理要求，新增风险分级、现场监管、监督考核章节，构建全链条、闭环式作业审批管理体系，填补原有管控空白。

二是风险管控更精准，建立作业单项风险与综合风险分级机制，差异化明确审批层级、监管要求，实现风险分级管控、精准施策，同时配套日统计日报告机制，实时把控作业安全动态。

三是流程执行更规范，统一审批流程、明确审批时限、细化变更管理，推动作业审批各环节标准化、程序化，彻底解决流程衔接不畅、执行随意性大的问题。

四是现场监管更严格，细化作业前、中、后全流程监管要求，明确旁站、巡查管控标准，强化作业区域封闭管理，将安全管控责任压实到现场、落实到个人。

五是考核问责更刚性，明确具体违规考核标准，从严整治形式主义、官僚主义问题，以刚性约束倒逼制度落地执行，提升制度执行力。

六是基层实操更便捷，优化审批表单、新增各类安全措施模板，配套专业技术指引，既规范安全防范措施编制，又大幅减轻基层填报、编制工作负担，兼顾管控力度与实操便利性，为后续实现线上审批奠定基础。

依据《鞍钢集团矿业有限公司规章制度管理规定》中“经营管理类专业管理制度经总经理办公会审议通过后，由总经理签发”的要求，该事项为总经理办公会直接决策事项。会前，一是已征求公司相关部门意见；二是已向韩文成副总经理进行汇报；三是已向徐家富总经理进行了汇报；四是已征求公司其他领导班子成员意见，并向公司党委书记、董事长丛峰武进行了汇报，同意上会。现提请本次会议审议。

附件：1.鞍钢集团矿业有限公司作业审批管理办法

2.鞍钢集团矿业有限公司作业审批管理办法修订对照表