规章制度制发信息

| 制度名称 |  | 鞍钢集团矿业有限公司作业审批管理办法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制度编码 |  | AK-Z-12-023-2026-01 |  |
| 制度类型 |  | 专业管理制度 |  |
| 适用范围 |  | 本办法适用于鞍钢矿业所属业务主管部门和子公司、分公司、独立处室、委托管理单位 |  |
| 制订目的 （背景） |  | 按照集团关于一件一案管理工作要求，对一件一案实施办法和危险性较大作业管理规定进行整合，进一步提高危险作业管理的科学性和精准性。 |  |
| 审批流程 |  | 经总经理办公会批准后，由总经理签发 |  |
| 版本变更记录 |  |  |  |
| 序号 | 制度名称 |  | 发文字号 |
| 1 | 《鞍钢集团矿业有限公司“一件一案”实施办法》 《鞍钢集团矿业有限公司危险性较大作业管理规定》 《鞍钢集团矿业有限公司维检修安全管理实施细则》 |  | 矿业办发〔2025〕7号 矿业政办发[2022]61号 矿业办发〔2025〕42号 |
| 主要内容说明： 本办法共七章三十条，分别为总则、管理职责、作业风险等级划分、作业审批要求、作业监管和确认要求、监督考核、附则章节。主要围绕危险作业、交叉作业、危大工程等风险性较大作业项目，明确管理责任、审批流程、安全措施以及现场安全监督管理确认，增加作业区域管理要求、各项作业安全措施模板，提升作业风险防范能力。 |  |  |  |
| 修订内容说明： 本次修订在原办法的基础上进行系统性修订完善，通过制度设计的精细化、责任边界的清晰化、管控环节的全链条覆盖，进一步提升作业安全管理的质效，实现危险作业的审批管控，为公司安全生产形势持续稳定提供坚实制度保障。 |  |  |  |

鞍钢集团矿业有限公司作业审批管理办法

第一章  总  则

# 第一条 为进一步规范鞍钢集团矿业有限公司（以下简称鞍钢矿业）工程施工、维检修作业安全管理，按照鞍钢集团《关于进一步完善“一件一案”有关工作的通知》相关要求，结合鞍钢矿业实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于鞍钢矿业所属业务主管部门和子公司、分公司、独立处室、委托管理单位（以下简称各单位），不含境外企业。本办法中的“一件一案”指各单位作业项目涉及特殊作业活动必须制定的针对性安全方案（包含内部职工和相关方作业）。其中：常规生产操作，不涉及危险作业；本单位职工实施的非危险作业，无跨单位交叉；相关方承揽的一般性作业，无危险、交叉、危大工程作业，可以执行相关规程和作业标准，不需要办理“一件一案”。

第三条 相关名词解释

# 1.工程施工项目：各单位新建、改造、扩建各类设施、装备、产线的建筑施工活动。

2.检维修项目：各单位设备、设施、产线 大修、年修、定修等活动。

# 3.相关方：各单位与鞍钢矿业所属及非所属单位建立直接业务关系，在各单位及其管辖（所属）区域内，从事施工、维修、生产、运输及劳务等作业的单位。

# 4.特殊作业：危险作业、交叉作业、危大工程作业的统称。

# 5.危险作业：安全风险大、易发生人身伤亡/设备损坏、后果严重，需特殊控制措施的作业，含有限空间、高处、吊装、临时用电、动土、断路、动火、盲板抽堵、探放水、空区治理、顶板支护、爆破作业等。

6.交叉作业：两家及以上单位在同一作业影响区域内（已有隔离措施可规避风险的除外），同时进行的可能导致风险升级的作业。含所有参与作业的内部/相关方单位，不含仅提供劳务输出、设备租赁及安全监管人员所属单位。

# 7.危大工程：易造成人员群死群伤或重大经济损失的分部分项工程，含基坑、模板及支撑体系、起重吊装及机械安拆、脚手架、拆除工程等。

第二章  管理职责

第四条 安全环保部是施工作业及“一件一案”的综合监管部门，负责对部门和相关单位 执行情况进行监督管理。

第五条 各专业部门是施工作业及“一件一案”的专业监督管理部门，负责业务范围内对各单位 执行情况进行专业监督、检查及考核。

第六条 各单位是施工作业及“一件一案”落实的责任主体，负责建立健全本单位的管理标准，督促内部作业区和相关方落实特殊作业管理要求，对施工作业及“一件一案”实施全过程进行监督和管理。

第三章 作业风险等级划分

第七条 危险作业分级原则及审批要求：

## （一）高处作业分级

1.不涉及可能引起坠落的客观因素（见附件2）作业分级

作业高度在2m≤h≤5m时，称为1级高处作业。

作业高度在5m＜h≤15m时，称为2级高处作业。

作业高度在15m＜h≤30m时，称为3级高处作业。

作业高度在h＞30m时，称为4级高处作业。

2.涉及1种或1种以上可能引起坠落的客观因素作业分级

作业高度在2m≤h≤5m时，称为2级高处作业。

作业高度在5m＜h≤15m时，称为3级高处作业。

作业高度在15m＜h时，称为4级高处作业。

3.审批要求：由作业单位根据分级情况申请办理，1、2级由作业区审批，3级由业务主管部门审批，4级由分管领导审批。

## （二）吊装作业分级

分级：按吊装重物质量分，m＞100t为一级，40t≤m≤100t为二级，m＜40t为三级。

2.审批：三级由作业区审批，二级由业务主管部门审批，一级由业务主管部门审核、分管领导审批。

（三）动火作业分级

按武装保卫部相关管理办法执行，作业审批单作为特殊作业“一件一案”附件。

（四）支护作业分级

根据《辽宁省金属非金属地下矿山顶板管理指导意见（试行）》相关要求执行，顶板划分为1-3级。（见附件2）

审批要求：1级由主要负责人审批，2、3级由总工程师审批；露天边坡支护方案经总工程师/分管生产领导审核后，由主要负责人审批。

在专项安全技术方案基础上，填写作业审批表及作业步骤、存在的风险、防范措施，并组织作业人员进行安全交底，逐一签字确认。

（五）危大工程分级

1.分级：危大工程分为危险性较大的分布分项工程和超过一定规模的分部分项工程。（见附件2）

审批要求：危大工程由项目负责人审批，超规模危大工程由主要负责人审批。

在专项安全技术方案基础上，填写作业审批表及作业步骤、存在的风险、防范措施，并组织作业人员进行安全交底，逐一签字确认。

（六）探放水/空区治理作业

施工单位办理审批，生产、地测、安全部门联合会签，总工程师审批。

（七）交叉作业

由业主单位活动发起人负责办理审批，交叉作业单位现场负责人签字确认，由项目主管部门或作业区负责审批。

（八）有限空间作业

作业单位办理审批，作业负责人填写相关信息并签字，经作业单位审批人、监护人签字；涉及发包的，加签发包单位作业审批人。

（九）临时用电作业

用电单位向电源所在作业区申报，作业区与项目主管部门共同审批。

（十）动土作业

作业单位办理审批，水、电、汽等主管部门会签，业务主管部门审批。

（十一）断路作业

作业单位办理审批，交通、安全主管部门会签，业务主管部门审批。

（十二）盲板抽堵作业

作业单位办理审批，业务主管部门审批。

（十三）爆破作业

爆破实施单位组织办理，由相应的生产或工程部门审批。

第八条 综合风险等级及对应审批/监管要求

（一）综合风险分级

根据特殊作业类型、作业人员数量分A、B、C三级，判定标准如下：

1.A级：存在同一项目3种及以上危险作业且同一区域人员达到10人及以上；3家及以上单位交叉作业且人员超10人；涉及超过一定规模的危大工程情形之一的。

2.B级：存在同一项目3种及以上危险作业且同一区域人员未超过10人或者涉及2种危险作业；涉及需要厂矿领导审批的危险作业；2家单位交叉作业；涉及爆破、支护、空区治理、探放水作业；涉及危险性较大的危大工程情形之一的。

3.C级：仅涉及1种不需要厂矿领导审批的危险作业。

（二）审批人员级别

1.A级：厂矿主要负责人或业务分管副职，岗位级别不低于D级。

2.B级：厂矿业务部门负责人或业务部门分管副职及以上，岗位级别不低于C级。

3.C级：作业区或业务部门分管副职及以上，岗位级别不低于B级。

（三）安全监管责任人级别及督导要求

1.A级：分管部门、作业区C级及以上人员全过程监管，厂矿领导现场动态督导。

2.B级：分管部门、作业区B级及以上人员动态监管，厂矿业务部门项目负责人现场动态督导。

3.C级：作业区指定人员动态监管。

第九条 其他分级/统计规则

多点位同类型危险作业的，按一类统计，取最高风险级别。

第十条 日统计日报告要求。各单位涉及办理“一件一案”的作业项目，要通过安全管控平台在作业前一天以统一的规范项目名称上报公司备案，突发抢修检修项目除外。不得将多项作业进行拆分，降低风险等级。

第十一条 作业审批管理

本单位包保运维、独立运营(作业)类、工程类（与所属单位交叉）的危险作业，由业主单位组织审批；内部检修作业项目（自有人员作业）执行检修工单，审批危险作业（表2）和填写作业过程及收尾监管确认表（表3），无需填写一件一案审批表（表1）。

独立运营（作业）类、工程类（建设工程）不涉及与本单位交叉作业的，业主单位要督促相关方制定并实施危险作业审批制度，所属单位要定期监督检查其落实情况，并同步执行作业项目日报告机制。

第十二条 填写危险作业步骤、安全风险、防范措施时，可根据各项作业实际，参考《鞍钢矿业特殊作业安全要求及防范要点》（见附件2）《鞍钢矿业设备检修作业安全技术标准》（见附件3）内容，对审批模板内容进行调整。

第四章  作业审批要求

第十三条 一件一案”审批流程：

（一）业主单位作业活动发起人制定“一件一案”（见附表1）。

（二）施工单位作业负责人按照模板（附表2）填写相应危险作业步骤、安全防范措施，并按照危险作业审批流程进行审批签字。业主单位活动发起人填写周边危险禁入区域告知，应包括该项作业活动区域周边与作业无关的、无需进入的危险场所以及机械设备运转半径等存在安全风险区域。

（三）施工单位作业负责人组织全体人员进行安全交底,告知作业内容、作业分工、作业可能存在的危险因素、作业安全要求、周边禁入区域和应急处置措施。作业人员要在所从事的相应危险作业交底确认栏中进行签字确认。交底结束后施工单位负责人签字确认。

（四）施工单位安全监护人全程跟踪交底情况，并在交底完成后，对所有作业人员资质、交底情况进行审核后签字确认。

（五）业主单位作业活动发起人审核施工单位作业负责人、安全监护人、所有作业人员资质并签字确认。

（六）业主单位审批人员对上述审批程序、一件一案内容进行确认并签字。

（七）作业前业主单位安全监管责任人、作业活动发起人共同到达作业现场，业主单位安全监管责任人对施工单位人员资质、人员交底掌握情况、现场安全措施等进行确认并签字。“一件一案”原件及相关制度转交施工单位安全监护人。

（八）施工单位作业负责人组织作业人员实施作业，安全监护人持 “一件一案”原件全程监护。

在推进安全信息化建设的过程中，具备线上审批条件的，可以代替纸质版审批，线上审批平台需要具备审批记录存档功能。

第十四条 特殊作业“一件一案”审批时限要求：

（一）项目“一件一案”审批时限不得超过30天，即每个涉及危险作业的项目在实施前填写一件一案审批表，辨识所涉及的所有危险作业项目，并评定综合风险等级。

（二）作业实施过程中涉及的高处作业、交叉作业、动土、断路作业、吊装在“一件一案”审批时限内，根据作业实际时间进行审批，最长不得超过7天。临时用电审批时限不得超过15天，动火审批时限执行武装保卫部动火相关制度要求。盲板抽堵、有限空间作业审批时限不得超过24小时。

（三）空区治理、探放水、支护作业、爆破作业实行一项一批。

（四）危大工程按照该项目计划实施周期进行审批。

第十五条 当作业内容、作业地点、作业范围、作业时间、作业方式或作业风险发生改变时，应重新办理作业审批手续。其中作业审批时限超期无其他内容变更，可仅办理变更流程。

第十六条 施工人员信息变更流程

作业过程中，如作业内容、作业时间、作业地点、作业步骤、安全防范措施、业主单位安全监管责任人等均未发生变更，仅是施工单位作业负责人、安全监护人或作业人员发生变更，必须办理 “一件一案”施工单位人员信息变更，流程如下：

（一）施工单位填写“一件一案”施工单位人员信息变更单，业主单位作业活动发起人审核施工单位变更后人员资质。

（二）施工单位作业负责人组织进行培训交底，培训交底内容为已审批的“一件一案”和相关制度。

（三）资质审核和培训交底完成后，变更后的施工单位作业负责人、安全监护人、所有作业人员在“一件一案”上签字确认。业主单位作业活动发起人、安全监管责任人进行确认并签字。

（四）变更后的施工单位作业负责人组织变更后的作业人员 实施作业，变更后的安全监护人持 “一件一案”原件全程监护。

第十七条 如作业时间较长，需采取多班次连续作业方式。 “一件一案”中应明确所有班次的施工单位作业负责人、安全监护人、作业人员等，其中安全监护人不能是作业人员。

第五章  作业监管和确认要求

第十八条 作业实施中，业主单位安全监管人、施工单位安全监护人员必须共同抵达作业现场，严格依照附表3相关要求，逐项核查各项安全措施落实情况，并在作业过程及收尾监管确认表中的“作业过程监管表”上（附表3），逐项完成现场确认签字手续。

第十九条 严格落实作业过程监管机制。作业过程中，业主单位安全监管人、施工单位安全监护人员对施工开展监督检查，其中施工单位安全监护人员必须实施全程旁站式监护；业主单位安全监管人对A级作业项目实行全程旁站监管，对B、C级作业项目采取巡查监督方式开展监管工作。

第二十条 严格执行作业区域封闭管理要求。具备封闭条件的，要将审批的作业区区域实施全封闭管理。施工单位作业负责人严格依据审批通过的作业区域开展施工活动，严禁私自扩大作业范围。施工单位与业主单位双方监管人员，要监督作业人员严禁进入与本次作业无关的其他危险场所。

第二十一条 作业结束后，施工单位负责人和业主单位作业活动发起人共同到达作业现场，按照附表3中的收尾确认要求专项确认收尾安全措施落实情况，并在作业收尾确认表（附表3）签字，作业活动发起人收回 “一件一案”原件并归档保存。

第二十二条 “一件一案”严格执行 “谁主管、谁审批、谁负责”要求，所有审批签字确认环节必须本人签字确认，严禁代签以及用名章代替，“一件一案”形成后严禁涂改。最终审批人负总责。

第二十三条 特殊作业“一件一案”与施工组织设计、 施工安全方案、危大工程安全技术措施等并行。

第二十四条 每项作业结束后，业主单位要对特殊作业“一件一案” 进行总结评价，针对存在的问题进行优化完善，逐步建立完善特殊作业“一件一案”数据库，为后续相似作业活动提供支撑。

第六章 监督考核

第二十五条 各单位对本单位和相关方人员施工作业安全进行监督、考核，及时发现和督促问题整改。

第二十六条 鞍钢矿业对作业安全检查发现的问题进行考核，考核标准如下：

1.未按照本办法要求履行特殊作业“一件一案”编制、审批、备案流程，或审批流程缺失、关键环节未签字确认的，考核2000元。

2.已审批的“一件一案”安全措施未落地、未执行，冒险组织施工作业的，考核2000元。

3.作业审批人员未本人签字确认、存在代签行为，或审批后未履行现场督导、安全监管等相应安全职责的，考核2000元。

4.作业人员未经业主单位许可，擅自进入作业方案明确的危险禁入区域作业的，考核2000元。

5.安全监护人未履行监护职责，擅自离开作业现场，或从事与监护无关工作导致现场管理失控的，考核2000元。

6.作业要素发生变更后，未按要求重新办理审批手续，擅自继续作业的，考核1500元。

7.未按要求开展安全交底，或交底内容不完整、作业人员未签字确认，擅自组织作业的，考核1500元。

8.“一件一案”存在伪造审批签字、超审批时限作业等严重违规行为的，考核1500元。

9.作业过程中存在其他带隐患作业、违章作业行为的按照《鞍钢集团矿业有限公职工违章行为和隐患问题安全考核标准》进行处罚。

第二十七条 发现各单位及相关人员在“一件一案”执行过程中存在形式主义、官僚主义问题，如审批流于形式、监督检查走过场、问题整改敷衍了事等，依规依纪对相关责任单位和人员进行责任追究。

第七章  附  则

第二十八条 各单位要结合自身实际，承接制定本单位作业审批管理制度。

第二十九条 本办法由鞍钢矿业安全环保部、工程设备保障部负责解释。如有与国家法律法规以及鞍钢集团相关规定抵触之处，以上级规定为准；本办法未尽事宜，按国家法律、法规执行。

第三十条 本办法自印发之日起实施，原《鞍钢集团矿业有限公司“一件一案”实施办法》（矿业办发〔2025〕7号）、《鞍钢集团矿业有限公司危险性较大作业管理规定》(矿业政办发[2022]61号)、《鞍钢集团矿业有限公司维检修安全管理实施细则》(矿业办发〔2025〕42 号)即行废止。

附件：1.鞍钢矿业作业审批模板

2.鞍钢矿业作业安全要求及防范要点

3.鞍钢矿业设备检修作业安全技术标准

附件：鞍钢矿业作业审批流程